重庆长风化学工业有限公司

水杨腈项目

******采购合同

合同编号：**********

买方：重庆长风化学工业有限公司

卖方：*********************

签约地点：重庆长寿

签约日期：2021年    月   日

## 前  言

重庆长风化学工业有限公司（以下简称“买方”）为本合同谈判和执行的一方， *********（以下简称“卖方”）为另一方，经过友好协商，双方授权代表根据下列条件和条款签署本合同：

## 第一章 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”：指买方和卖方（简称合同双方）签署的本合同，包括全部的合同正文，所有附件，以及经双方同意的以书面形式对本合同及附件进行的修改。

1.2“合同装置”：指买方在现场建设水杨腈项目工艺装置，本合同货物将在此工艺装置中安装、使用和运行。

1.3“合同价格”：指根据合同规定卖方在正确地完成履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.4“合同各方”：指买方和卖方。

1.5“书面文件”系指任何手稿、打字或印刷的有印章和授权代表签名的文件。

1.6“合同设备”：指卖方根据合同规定，向买方提供******设备的所有设备，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表、自控设备、备品备件以及安装和试车用的特殊工具，详见技术协议书。

1.7“材料”：指卖方根据合同规定，向买方提供的所有材料，包括但不限于卖方提供的与其供货的机械、电气、仪表、自动控制等设备配套的材料，具体内容详见技术协议。

1.8“合同货物”：指卖方在本合同范围内为买方提供的全部“合同设备”和“材料” 和技术资料等。

1.9“技术文件”：指所有与合同设备有关的技术文件、图纸、设计计算数据、工艺文件和操作及维修手册。“技术文件”应以中文书写并采用SI制。详见技术协议。

1.10“现场”： 指合同货物将要进行安装和运行的地点，即重庆市长寿经济技术开发区的项目工地。

1.11“技术服务”：指卖方按照合同附件中规定所应承担的责任和义务。

1.12“合同的生效”：指合同满足合同16.2款的规定而生效。

1.13“安装”：指根据技术文件的要求，对“合同装置”的材料进行的安装、装配和连接等工作。

1.14“性能考核”：指根据技术协议的规定进行的检验合同货物是否达到本合同规定的机械性能和保证值的考核。

1.15“质量保证期”：指自合同货物验收之日起卖方对其所供材料在合同装置内适当和稳定地运行，所给予保证的期限。保证期内卖方负责纠正或清除其所供设备和材料由卖方原因造成的缺陷，详见合同第12款。

1.16“最终验收”系指买方对合同设备质保期满后一周内组织的验收。

1.17“供货范围”指卖方按本合同规定提供的设备、材料和技术文件及相关服务。

1.18“日、月、年”系指公历的日、月、年。

1.19 “补充合同”指买卖双方按本合同规定的基本条款另行签署的供应合同。

## 第二章 合同文件的优先顺序

2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

2.1.1合同文本及其附件

2.1.2中选通知书

2.1.3比选申请函及有关报价文件

2.1.4比选申请文件

2.1.5标准、规范及有关技术文件

2.1.6设计文件、资料和图纸

2.1.7比选文件及其补遗文件

2.1.8双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据第十四章关于争议和裁决的约定解决。

2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

## 第三章 合同标的

3.1为在“现场”建设、操作和管理******设备，买方同意向卖方购买，卖方同意向买方出售本合同规定的设备、材料、设计、备品备件、技术文件、技术服务、技术培训等。

3.2合同设备（******设备）将用于买方水杨腈项目，详见合同附件一（技术协议书）。卖方提供的合同物资必须满足技术协议规定的所有要求，达到所有的性能指标。为实现该目的，除了技术协议中明确规定属于买方供货范围的部分外，对保证合同设备完整性、满足合同要求、性能优良又是必不可少的设备、部件、材料也属于供货范围，其费用包括在合同总价中，不管技术协议中是否明确列出。

3.3卖方应向买方提供所有技术文件包括用于设备设计、制造、检验、试验、投料试车、正常操作和维护合同设备等的图纸、资料。技术文件供货范围和交货期详见技术协议书。

3.4卖方应承担根据双方同意的全部技术规格和文件的所有技术责任，包括技术协议中规定的合同设备设计、技术可靠性、正确性、完整性，以保证设备参数和性能符合性能保证值要求。

3.5卖方应派遣身体健康、技术熟练和称职的技术人员到买方现场，就本合同设备的安装、调试、性能考核等给予技术服务指导并对买方现场人员进行培训。有关培训规定见本合同技术协议书。

3.6卖方保证所有合同设备采用优质材料和先进工艺。合同设备应是全新的并且其质量、规格和性能与本合同规定完全符合。

3.7合同设备验收后10年内，在买方的要求下，卖方同意以优惠的价格向买方提供合同设备的备件。

## 第四章 合同价格

4.1 合同标的

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2合同价格为含税价，合同总价为：RMB******元（大写：人民币******），税率为：税率13%，不含税价格为：RMB*****元（大写：人民币******），税额为：RMB******元（大写：人民币*******），包括合同货物的全部设备和材料费、增值税、备品备件费、设计费、技术文件费、培训和技术服务费（包括指导安装、调试、预试车、投料试车、性能考核过程中的各项服务费用和质保期内正常运行的技术保障等售后服务费用）、包装费、设备运输费（送货至买方现场指定地点车板）、保险费、其他税费等。

4.3合同4.1款所述的合同价为固定价，如遇税率发生调整，则以不含税金额重新计算合同总价。

4.4合同4.1款所述的合同价格包括所有将技术文件通过EMS或其他航空快递服务交付到买方现场指点地点和/或买方委托的其他承包人的费用。

4.5除非合同另有规定，合同一方为履行合同而向另一方派出人员的费用由派出方承担。

4.6本合同项下政府向买方征收的所有税费由买方承担，向卖方征收的所有税费由卖方承担，合同价格为含所有税费的价格。进口零部件的关税由卖方自行消化，买方不负责关税。

## 第五章 支付和支付条件

此部份待确认

## 第六章 交货和交货条件

6.1交货

6.1.1交货时间：为合同签署后，      个月内运到买方指定的供货现场,(具体交货时间以买方发出的书面通知为准。

6.1.2交货方式：为卖方将合同货物运至买方现场或买方指定地点车板交货。

6.2在合同生效后卖方应1周内向买方提供生产/制造的整体工作计划，每月25日向买方提供月度工作报告，包括合同货物制造情况，以及下一个月工作计划。

6.3对于本合同货物，卖方应在货物发货前30天书面（电子邮件或传真）通知买方，并得到买方的确认，以使买方为接货作必要的准备。如果买方要求延后交货，需提前30日书面（电子邮件或传真）通知卖方，卖方应免费保存，合同货物交货时间相应延长；如果延长超过6个月，买方应支付卖方货到现场验收合格的进度款（但不免除卖方货到现场验收所应承担的责任）。

如有对储存有特殊要求的合同设备和材料，卖方应提供说明1式6份，说明在安排上述货物的储存时应注意的事项。

6.4卖方对设备和材料的发货应整套装运，包括为安装所需的特殊工具、材料、随机备件和两年备件等。

6.5在货物交货前不迟于15天，卖方须以传真/电子邮件方式通知买方下列内容：

A.合同号：*******

B.设备和材料名称：

C.设备和材料的数量:

D.箱数:

E.毛重/净重（用㎏表示）:

F.体积（用m3表示）:

G.设备外形尺寸:

H.备妥待运日期:

I.货物装卸和运输详细信息及资料（包括但不限于重心点、起吊点、捆扎点等）。

6.6在货物从卖方工厂发出后24小时内，卖方应以电子邮件或传真方式通知买方下列内容：合同号、设备和材料名称、总毛重、总体积（用m3表示）、启运日期、总箱数及总件数，以使买方能及时接收货物。

6.7技术文件的内容和交付时间见合同技术协议。技术文件应采用快递交付至买方指点的地点。

## 第七章 包装

7.1卖方应对全部货物进行结实的、仔细的、恰当的包装，并根据货物的形状、特点和要求采取适当的防潮、防雨、防冻、防锈、防腐、抗撞击等措施，以使其能够承受长途运输，反复搬运、装卸，安全抵达本合同交货地点，不发生损坏，生锈或腐蚀。

如果由于卖方包装不当和/或在装运前没有采取足够的保护措施致使买方遭受货物的损坏和/或丢失，卖方应负责赔偿。

7.2卖方应对打在包装内的或成捆的散配件以中文标明合同号，配件名以及在装配图上的位置号和配件号。除上述细节以外，对备件、易损件和工具还应标明“备件”、“质量保证期内操作的易损件”、“工具”等。

7.3卖方应在“货物”包装的四个相邻面上用不褪色油漆，以中文印刷体标明如下字样，大小不得小于10×7厘米见方：

A.合同号：*******

B.收货人：重庆长风化学工业有限公司

C.最终用户：重庆长风化学工业有限公司

D.目的地：重庆长寿区项目现场

E.设备和材料的名称和位号

F.箱号/包号

J.吊装时索具的放置，特别是对超大、超重货物。

货物名称应按下列分类注明：机械设备、电气设备、仪表、易损件、备品备件、专用工具。

在每箱“货物”包装的两侧，卖方应标明重量、起吊位置、符合国际运输惯例的符号、指示性符号，以便于装卸。

根据“货物”在搬运、装卸过程中的不同特点和要求，卖方应在包装上以中文显著标明“小心轻放”，“此面朝上”，“保持干燥”和其它运输符号和指示性符号。重量应单独标注在可拆卸的标牌上。

当一个包装中有两个以上物件时，卖方应清楚地标明主要物件的名称和设备号。

7.4在每包内部，卖方应附上下列单据：

A.详细装箱单，1式2份（其中一份置于包装外部，需有防水措施）。

B.对需装配的设备和零配件，系统装配图，1式2份。

7.6 如果使用集装箱运输，需有坚固的内包装，内包装应满足合同7.1款的规定，同时卖方应在装运前对集装箱的状况进行全面检查，以确保用于运输合同装置和材料的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同设备和材料在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致合同设备和材料的损坏和丢失负责。

## 第八章 标准、质量、监造和检验

8.1卖方将根据现有国际通行的和/或买方的和/或卖方的标准、规范和要求进行合同货物的设备制造、材料选择以及合同货物的检验及测试。详见技术协议。

如果没有提及适用标准的，则按照国际标准履行；没有国际标准的，按最新的国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

本合同生效后20天内，卖方向买方提供主要使用的标准和规范的目录文件一式二份，如有使用企业标准，卖方必须提供该企业标准一式二份并通过航空快件寄给买方。

卖方应于选定分供应商后20天内，将这些分供应商适应于合同货物相关部分的标准和规范的目录文件一式二份通过航空快件寄给买方。除非另有规定，技术协议中的标准将适用于与本合同有关的所有检验和测试。

8.2本合同生效后3周内，卖方需按照买方的要求提交质量控制计划和/或检验试验计划供买方进行审核和批准。质量控制计划应包含采购、制造、检验、试验、包装运输，现场安装和性能考核，其目的在于通过客观的证明，确保在合同下所交付的所有产品和服务完全满足合同的要求。质量控制的范围和要求也应覆盖其分包商和供应商的质量活动。

买方根据项目设备监造的要求确定设备监造计划。

8.3合同开工会在合同签订后4周召开，召开地点由买方通知。卖方在开工会提交设备制造进度计划及检验计划，经双方确认。设计审查会和预检会的召开时间在开工会上确定。

8.4买方有权自费派遣检验人员到卖方的制造厂对设备的制造过程和质量控制进行监造，了解合同货物的检验、测试和包装。在合同设备组装、试验、检验及机械运转试验前至少1周，卖方应将具体的检验计划书面通知买方。如买方进行现场检验监造见证，卖方须向买方监造人员免费提供必要的检验设备及帮助以及用于质量控制的生产数据程序资料，并允许买方监造人员自由接近用于制造合同设备的车间及设施。如果由于非卖方的原因，买方不能及时到场，卖方有权独立进行检验。

8.5买方的检验人员有权参加由卖方或相关的制造商举行的与合同货物质量有关的会议。设备检验的程序应由买方派出人员与卖方代表经友好协商共同决定。

8.6 如果发现合同货物存在缺陷或者与本合同的规定不符，买方的检验人员有权提出自己的意见，卖方应充分考虑这些意见，经过相互协商后采取必要的措施保证合同货物的质量。在消除了这些缺陷后，卖方应自费对这些设备进行再次检验。如果买方的监造人员由于非卖方的原因而未能按时到场，在得到买方认可的书面通知后，卖方可自行进行设备装配和检验。并将装配程序和检验报告提交给买方。

无论买方代表或其指定的监造代表是否要求和是否知情，卖方均有义务主动及时地向其书面告知合同货物在制造过程中出现/发生的质量缺陷和问题，并处置意见得到买方的同意；在买方/监造代表不知情时，卖方不得擅自隐蔽和处置，否则，买方将保留进一步追究的权利。

8.7在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

8.8买方检验人员参与的在卖方制造厂进行的检验不能取代开箱检验和合同货物的测试，也不解除卖方在本合同第十一章和技术协议书中的保证责任。买方的检验人员签署的任何文件，不是最终的质量证明文件，并不解除卖方在合同第11条和技术协议书中的保证责任。

8.9 卖方将免费向买方的检验人员提供办公场所、技术文件和图纸等。

8.10 卖方应在合同货物到达现场前10天，通知买方合同货物预计到达现场的时间；在合同货物到达现场后，卖方应根据买方要求送货至指定地点，并及时派人参加开箱检验。

8.10.1合同货物到达装置现场后，买方应提前3天通知卖方参加开箱检验工作，买卖双方人员应共同进行开箱检验。但是，如果卖方开箱代表未能按时到场参与开箱检验，买方有权单独开箱检验，卖方必须认可该开箱检验结果。

8.10.2在开箱检验后，双方代表应签署一份详细的记录。如果发现合同货物有任何的损坏、数量上缺失或丢失和/或质量规格与本合同的规定不符，如属卖方责任，此记录将作为买方向卖方提出更换、修理或补供的有效证据。卖方应在不影响合同装置建设进度的情况下尽可能快的对缺失进行补供或更换和/或修理，并承担到由此产生的费用和风险；如果卖方在上述检验记录签订后10天内没有做出反应，买方将据此提出索赔。

8.11 如果双方对合同货物的任何损坏、数量上的缺失或丢失和/或质量规格与本合同规定不符持不同意见时，双方应经过友好协商达成一致，如合同货物被证明与本合同规定的标准和/或规范不符，或依据双方认可的独立第三方权威检验机构出具的检验证明即作为卖方修理、更换、补供的有效证据或者买方向卖方提出索赔的基础。

接到索赔文件后，卖方应在不影响合同装置建设进度的情况下尽可能快的对缺失进行补供或更换和/或修理，并承担到买方工作现场的费用和风险。

8.12如果在开箱检验期间发现合同货物的损坏和/或缺失是由于买方的原因造成的，卖方应在收到买方的通知后尽可能快地进行补供或更换，由此产生的费用由买方承担。

8.13在开箱检验时发现的任何多余部分都不能视为是可以抵消缺少和丢失部份的代替品，买方也不会退回卖方，且买方不用向卖方支付任何费用。

8.14上述开箱检验不能解除卖方合同第十二章和技术协议中规定的保证责任。

8.15其余检验试验要求见合同附件一。

## 第九章 设计和设计联络

9.1为使合同装置顺利完成，合同签订后将在卖方召开设计联络会，具体时间和次数在开工会上商定。

9.2卖方应根据合同技术协议的交付计划向买方提交技术文件，同时买方也应根据双方正式协商确定的时间和内容向卖方提交文件。

卖方的配套分包商所提交的所有技术文件，均需事先经过卖方的书面批准确认，否则视为无效。

9.3设计联络和双方人员派遣分别按第八章及合同技术协议规定。

9.4卖方有责任根据合同技术协议的规定进行设计。如果卖方的技术文件和设计不正确或不完善，卖方将尽快修改和/或补充，需要的直接费用由卖方支付。

为改进合同设备性能而对设计进行的重要修改可以在得到买方的同意后进行，买方的同意不视为减轻或解除卖方于本合同第十一章和技术协议中规定的保证责任。

9.5在合同有效期内，卖方提供的合同货物范围内的设计和技术，买方如有问题或要求，卖方应及时地免费向买方提供相关合同文件和/或图纸。

9.6合同技术文件应以中文书就。卖方提供给买方的标准应以中文书就。所有单位应使用国际单位制。

## 第十章 安装、性能考核和合同设备验收

10.1卖方负责对合同设备的安装、性能考核进行指导；合同设备验收在买方主导下进行，卖方应予以配合。上述工作每个阶段中的细节应由双方现场代表通过友好协商决定。

卖方技术人员给予的指导应以书面方式给出，对于重大问题的指导意见书需经卖方审批。买方人员应严格按照卖方技术人员的指导和要求进行安装、调试等工作，如属买方人员未按卖方技术人员指导进行的工作所造成的设备损坏，由买方承担责任，但卖方有义务协助买方解决出现的问题。

10.2安装应在货物的开箱检验后开始。

10.3在合同设备安装结束后，卖方有义务按买方通知参加调试工作。

10.4卖方应向买方提供在性能考核测试中必要的仪表调试、记录、取样和分析方法等方面的指导。双方代表将通过讨论对此加以确定。

在性能考核中，买方将提供操作、维修、安装人员和所有必需工具、化学品、材料和公用工程等。

10.5如果由于卖方的技术人员和/或文件给予的不正确指导导致合同货物发生损坏，卖方有责任进行修理和/或更换，由此产生的所有开支和费用均由卖方承担。

10.6性能考核应根据本合同技术协议的规定进行。如果性能考核期间，达到了本合同及其技术协议规定的合同货物的性能和保证值，双方现场代表将签署合同货物的性能验收证书一式四份，双方各执两份。签订性能验收证书的日期即为合同设备的验收日期。

10.7如在本章和技术协议规定的性能考核期间不能达到技术协议中规定的合同装置的性能和保证值，双方应分析原因，分清责任。

10.7.1如属于卖方责任，在正常工况下，装置达不到技术协议中规定的合同装置的性能保证值，设备将不验收，性能考核期经买方同意可以延长，卖方应在买方同意的延长期内根据买方生产安排尽可能快地采取相应的措施对设备进行必要的修理、更换和/或修正，直至达到上述规定的性能保证值。由此产生的所有费用，包括卖方技术人员的费用均由卖方承担。

10.7.2如属于买方原因导致技术协议中规定的保证值无法达到，性能考核期延长，在此期间的产生的相关费用由买方承担。卖方无偿协助买方分析保证值无法达到的原因，并尽可能快地解决该问题。

10.8从安装到性能考核期间，由于卖方的原因导致设备产生损坏，卖方可以使用其供应的设备备件。卖方应在1个月内将上述备件补供至装置现场，并承担由此产生的所有费用和风险。

10.9合同货物的验收不能解除卖方本合同第十一章规定的质量保证期内的责任。

第十一章 合同履约保证金--（本条取消)

合同签订前卖方向买方缴纳合同金额的5%作为履约保证金（电汇方式提供），履约保证金自合同生效之日起生效。在合同设备到达买方指定现场且开箱验收合格之日起20个工作日内买方无息退还履约保证金。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 第十二章 保证、违约金和赔偿

12.1 卖方保证合同货物在合同签字时具备最先进的技术水平，卖方提供的设备是质量最好的、全新的和高可靠性的，满足长期正常和安全运行的要求并符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在质量保证期之内，卖方对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.2 卖方保证按时提交技术文件，并且技术文件是完整的，清晰的和正确的，以满足双方认可的合同货物的设计、制造、安装、调试、考核、生产和维修的要求。

12.3 卖方保证合同货物可以满足技术协议中规定的所有保证值。

12.4 如在合同货物安装过程中发现卖方技术文件有误或内容不全，卖方应立即修改和/或补充并赔偿由于修改而进行货物的更换而给买方造成的损失费用。

12.5对卖方提供的货物，买方将依据检验标准进行自行检验，或由当地质检部门进行检验，对于存在的不合格项，将向卖方提出索赔。

12.6在合同规定的质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔有异议时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

12.6.1卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。

12.6.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

12.6.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部件或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按12.11条规定，相应延长质量保证期。

12.7 合同货物如果由于卖方技术人员的错误指导和/或安装手册或指导文件的错误等原因造成损坏，以及从安装到验收期间发现由于卖方原因造成合同货物的损坏和/或与合同规定不一致，卖方应负责维修和/或更换并承担相应所有费用。

如果合同货物是由于买方技术人员未按照卖方技术文件和/或卖方技术人员正确的指导造成损坏，买方负责相应的维修和/或更换，卖方有责任协助买方。所产生的卖方相关费用由买方承担。

12.8 从安装到验收期间，如果发现由于卖方原因造成合同货物的损坏或与合同规定不一致，卖方应尽快免费更换，并承担设备到现场的风险和运费。更换设备的时间不能影响合同装置安装进度。

12.9 合同设备的质量保证期为设备性能考核合格之日起12个月或设备到货18个月，以先到时间为准。

12.10 在质量保证期内，由于卖方原因造成合同货物的损坏和/或与合同规定不一致，卖方应免费更换和维修并承担货物到现场的风险和运费。卖方在收到买方的通知后，必须于12小时内做出答复，并在48小时内派遣技术人员到达现场进行处理。如在收到买方的通知后1周内卖方没有实质性的响应，买方有权按照合同总价每周1%的比例向卖方提出违约索赔，违约时间由买方通知卖方之日起计算，违约金从合同应付款中扣除。

质量保证期满后，卖方仍有义务和责任向买方提供更换、维修和相关的技术服务，相关的费用由买方承担。

12.11 在质量保证期内，如果合同设备的运行由于卖方的责任引起维修和/或更换导致停车，质量保证期相应延长，更换和/或维修的设备质量保证期为更换和/或维修后12个月。

12.12如果由于卖方的原因，在合同10.7.1中规定的已延长的验收期满后，合同技术协议中规定的合同货物任何一项保证值没有达到，违约责任按照12.13.1考核的规定执行。

12.13 如果卖方未能按照6.1和技术协议规定的进度交付合同货物或技术文件，将适用下述条款：

12.13.1如由于卖方原因合同货物迟交，延误1-4周，每延误一周，卖方将按照合同金额的1.0%支付违约金，延误5周及以上，每延误一周，卖方将按照合同金额的1.5%支付违约金，不满一周按照一周计算，但总的迟交违约金金额不超过合同金额的10%。如果卖方在违约金达到最高限额后仍不能交货，卖方须立即与买方协商。如不能达成协议，买方有权部分或全部解除合同，所造成的直接损失由卖方赔偿。如因买方延期付款原因，卖方可相应延期交货。

12.13.2如由于卖方原因，按照技术协议规定的时间延期交付技术文件，卖方将按照每迟交一周支付RMB10000元违约金。不满一周按照一周计算。

12.13.3上述延期交货违约金和延期交付资料违约金的支付不能解除卖方对于交付货物和技术文件的责任。

12.13.4在买方具备对合同货物性能验收条件后的1个月内，如由于卖方原因性能考核无法按照技术协议执行，卖方应向买方支付无法验收的违约金，违约金为合同价的5%。同时，卖方须采取整改措施，在买方同意的整改期限内对合同货物进行更换和/或维修，以期达到考核要求，如在约定的整改期限内或整改后由于卖方原因仍不能进行性能验收，由双方协商后续处理事宜，但买方有权退货并要求卖方赔偿买方的损失。

12.13.5如因卖方原因合同货物首次工艺性能、机械性能考核不达标卖方应向买方支付该设备合同价格5%的违约金，同时由卖方进行整改使其达标，整改的方案须经买方同意，整改的费用由卖方承担。如整改后性能考核仍不能达到性能要求，则卖方将重新制作一台新设备以替换已经交货的设备，在买方具备更换条件的时候进行更换，同时卖方应承担给买方造成的经济损失。整改只能进行一次，否则买方有权要求更换一台新设备。本项违约金累计不超过合同价格的10%，一旦本项违约金超过合同价格的10%，买方有权解除合同。

12.13.6在质保期内，由于卖方设计、制造、材料原因影响生产 ，卖方必须到现场处理。处理后仍不能用于正常生产， 则卖方将重新制作一台新设备以替换已经交货的设备，在买方具备更换条件的时候进行更换，同时卖方应承担给买方造成的经济损失；旧设备的回收、新设备更换所发生的一切费用及风险由卖方负全责。新设备的性能考核按照前述条款执行，新设备的质量保证期为双方签订验收证书的次日起12个月。由于买方原因造成设备损坏，卖方负责维修和技术服务，买方支付材料费。

## 第十三章 买方对卖方主要分供应商的要求

13.1卖方所选择的主要分供应商必须获得买方的书面确认，并由卖方提交主要分供应商的质量控制计划，若不能满足合同相关规定的要求，则卖方应优先接受买方推荐的分供应商，且卖方的价格不能上调，但不能免除卖方的责任。

13.2卖方对分供应商进行更改，须得到买方的书面同意。

13.3卖方推荐的主要分供应商提供的产品质量应保持在同一水平上，且应提供足够的分供应商的资料以方便买方确认。

13.4在设备制作过程中，买方或买方委托的第三方会对卖方所选择的分供应商的质量管理进行审核，对于任何与买方工厂安全相关的重大不符合项，买方有权拒绝该设备或要求卖方重新制作或要求卖方重新选择分供应商，由此引起的工期延误责任及费用由卖方承担。

## 第十四章 不可抗力

14.1本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件，这些事件包括：战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故。

如果合同双方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长。

14.2受影响一方将尽快以传真或电子邮件或电报通知另一方不可抗力事件的发生并在14天内航寄有关行政当局签发的不可抗力证明书给另一方加以核实并确认。

14.3当不可抗力结束时，受影响一方将尽快以传真或电子邮件通知另一方不可抗力事件的结束或削弱，以航邮的方式确认，并应立即继续履行合同义务。

14.4经与另一方磋商，受影响一方将根据不可抗力影响的时间对其合同的履行进行相应的延长。另一方将不以此为由要求索赔。

14.5如果不可抗力事件延续达90天以上，则双方应对与合同执行有关的事项进行讨论。

## 第十五章 诉讼

15.1在合同执行期间发生的或与合同有关的所有争议，应通过双方友好协商解决。如果不能协商达成协议，则双方可将争议提交诉讼。

15.2诉讼地点为合同签约地的人民法院。

15.3诉讼结果将是最终的，对双方均有约束力。

15.4诉讼费由败诉方承担，除非法院另有规定。

15.5在诉讼期间，合同双方将继续履行合同的其它非诉讼部分。

## 第十六章 合同的生效及有效期

16.1 本合同由双方授权代表于2020年   月    日在中国重庆长寿区签订。

16.2合同经买卖双方授权代表签字后，本合同即生效。

16.3 技术协议将是合同不可分割的部分并与合同正文具有同等的法律效力。

16.4在合同执行期间进行的通讯将以中文书写。正式通知将是书面的，并以传真方式发出。

16.5合同以中文书写，一式四份，卖方三份，买方三份，具有相同法律效力。

16.6如果合同的任何条件或条款变为或将变为不合法，但这将不影响整个合同的合法性。

16.7 订货合同的有效期自合同签字之日起至卖方合同设备的质量保证期满，且各方已经圆满完成了自身应该履行的责任和义务后为止。

## 第十七章 合同的变更

对合同的任何改动、修补或增减都要经双方同意并以书面形式进行，并被视为合同不可分割的部分并与合同具有同等的法律效力。

如果没有买方的书面批准，卖方不得在制造过程中单方面变更、增加或减少合同及其附件规定的内容。如果由于买方原因需要变更、增加或减少，买方将就此向卖方出具书面通知。

如果买方此类变更、增加或减少影响到价格及交货期，卖方应在收到买方通知后的1周内书面通知买方，买方将在收到卖方通知1周内向卖方提交书面说明是否接受该价格和/或交货期。

在上述时间内，如果买方撤消原通知，则原合同和协议中所有内容不发生改变。如果卖方没有在上述规定时间内给买方提交价格或交货期变更通知，合同及其相关文件将被认为已经按买方的书面通知进行了修改。

## 第十八章 合同的转让

除非买方事先书面同意，卖方无权将合同的全部或部分转让或分包给第三方(包括卖方的联营厂)。即使在获得买方书面认可分包后，卖方仍必须承担合同规定的全部责任和义务。

## 第十九章 合同的终止

19.1无论有无不可抗力事件发生，买方均可向卖方提前10天发出书面通知，然后全部或部分终止合同。卖方收到通知后应该立即停止该终止部份工作及其相关部分，但需要保护已经完成的工作（买方有要求的除外）。

19.2合同一经终止，卖方应该按买方的要求向买方移交局部或全部工作、卖方应将合同设备的全部图纸、资料、数据表以及由买方直接或间接付过款的全部材料、成品、半成品列表备齐，买方有权将上述货物及资料用于买方可能希望的目的。

19.3合同一经终止，买方的义务仅是按合同双方商定的有关合同价格的公平百分率向卖方支付实际完成的工作量的款额，在确定上述付款时，对于尚未完成的工作，卖方的预期利润损失将不予赔偿。如果在已完成的工作中存在卖方外购、施工、材料和制造工艺方面的缺陷，买方将从上述商定的总付款中扣除部份赔偿金。

19.4有下述情形之一，买方可发出书面通知全部或部分解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分解除：

19.4.1卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内提供全部（部分）设备；

19.4.2合同设备由于卖方原因两次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买、卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

19.4.3合同一方未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方书面通知后14日内内未能对其行为作出补救；

19.4.4卖方未能履行合同规定的其它义务(除交货期外因部分设备质量问题它有更换的义务，配合指导的义务等)。

19.4.5买方根据卖方违约情况，可终止全部或部分合同，一切责任由卖方负责，买方保留进一步索赔的权利。终止了全部或部分合同，卖方可以继续执行合同中未终止的部分。

19.4.6如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

## 第二十章 合同履行要求

20.1卖方应为履行合同建立一个健全的和有效率的项目管理机构，项目管理机构的主要岗位人员应是有经验的、称职的各种专业技术人员和管理人员。卖方应在本合同生效后四周内将项目管理机构设置方案和附有简历的关键岗位人名单提交买方备案。在合同履行全过程，经买方批准的卖方项目组关键岗位人员应保持稳定性和连续性，未经买方事先批准不得更换。

20.2 如果卖方参加项目工作的任何级别的人员无能力胜任工作或买方认为由于某种主要理由不适合其位置，买方有权要求卖方更换，并且不得增加买方的费用。

20.3在合同执行过程中，买方对卖方工作的任何接触、检查或审查均不解除或减轻卖方依据本合同规定所承担的所有责任。

20.4卖方应独立和富有经验地严格按照本合同的规定进行工作。买方或任何其他第三方的审批，都不意味买方接受有缺陷的工作，也不解除或减轻卖方依据本合同规定所承担的所有责任。

20.5买方接收合同货物的时间为实际交付日，本合同所有货物的毁损灭失风险自实际交付日起由卖方转移给买方，该风险转移时间不因本合同及附属合同约定的交货期、工期等期限而改变。

## 第二十一章 知识产权

卖方保证不因所供合同设备而引起的任何第三方对买方提出侵犯专利权、商标权、著作权等知识产权的指控。如果发生这类事件，卖方应全部承担因此引起的一切法律上和经济上的责任。

## 第二十二章 供应商HSSE安全要求

买方立志以更高的管理标准，严格的过程管理，良好的安全氛围，创建一流的工程建设项目。卖方与本合同有关或为合同服务的所有相关方，必须严格各自的管理，以为员工、为公众和为社会负责的态度，做好健康、安全与环保工作。买方不希望卖方单位和个人在为本合同提供产品或服务的过程中产生伤害、疾病或环境负面影响。

任何组织，包括供应商的人员来到项目现场，必须完全遵守本项目的所有HSSE要求，项目的培训、处罚等制度中对卖方的条款同样适用于卖方的分供应商和任何其他的第三方组织。

22.1卖方人员（包括卖方的供应商）到买方现场，必须持有有效的合法证件，应遵守国家和当地政府及买方的相关安全的规定。经项目指挥部质量安全部的安全培训后佩戴相应的出入证后方可进入现场进行相关作业。无施工任务的办事人员可经简化培训后持临时入场证（来访者证）入场，但必须在项目长期工作人员的陪同下进场。

22.2卖方相关人员进入买方项目现场必须穿戴自备的劳动保护用品，服从买方人员的安全监管。买方有权对卖方设计中存在的安全隐患提出整改要求，由此产生的设计修改费用由卖方承担。买方有权对卖方在现场人员的不安全行为进行制止、书面警告以及处罚。

22.3买卖双方对各自的人员（包括各自的代理人）在履行本合同的过程中或在进行与本合同有关的活动中发生疾病、伤害或死亡，如果系非对方原因引起，双方均放弃对对方的任何追索权，并采取一切必要的措施促使有关人员放弃对对方的追索，保证本合同另一方不受任何损害。

22.4对卖方或卖方的代理人或雇员在履行本合同的过程中或在进行与本合同有关的活动中造成的第三方财产的损坏或损失（包括间接损失）或人员的伤亡，卖方应使买方和买方的代理人及雇员免受由此而产生的任何索赔、诉讼、费用、责任、判决、罚款或要求，但因买方、买方的代理人或雇员的故意行为或失职行为或其他原因导致卖方或卖方代理人或雇员造成第三方财产的损坏或损失或人员伤亡的除外。

22.5对买方或买方的代理人或雇员在履行本合同的过程中或在进行与本合同有关的活动中造成的第三方财产的损坏或损失（包括间接损失）或人员的伤亡，买方应使卖方和卖方的代理人及雇员免受由此而产生的任何索赔、诉讼、费用、责任、判决、罚款或要求，但因卖方、卖方的代理人或雇员的故意行为或失职行为或其他原因导致买方或买方代理人或雇员造成第三方财产的损坏或损失或人员伤亡的除外。

22.6如卖方在合同范围内有施工任务，如装卸车、设备组对、检查维修等，则项目指挥部、买方对承包商的所有要求均适用于卖方，例如：

22.6.1所有进场人员必须配戴自备的个人防护用品（诸如：安全帽、安全眼镜、安全鞋及工作手套等），且必须符合本项目及中国有关规范的要求（项目指挥部、买方没有为之提供防护用品的义务）。

22.6.2特殊工种必须持证上岗（如车辆驾驶员、吊装司机、吊装指挥、吊装司索及电工、焊工等），并符合相应的中国施工安全规范。

22.6.3大型设备（如汽车吊、塔吊等）必须持有效的年检报告和大型施工设备安全使用许可证（由当地市级劳动部门或技监局核发）。

22.6.4所有设备、机具必须满足环保的要求。吊具、索具状况良好且能满足安全工作的需要。单车起吊负荷率不超过85%；双车抬吊时每一台吊车的负荷率不超过75%；超过双车时每一台吊车的负荷率不超过65%，并考虑采用针对性措施进行控制。

22.6.5所有人员必须服从管理，以确保井然有序，车辆限速主干道30公里/小时，其它区域10公里/小时。

22.6.6现场内不允许抽烟；严禁喝酒或酒后作业；大小便要使用厕所。

22.6.7遵守安全的工作方法，杜绝不安全的行为或状态。

22.7供应商为本项目提供的产品必须满足合同要求并具有良好的安全性能，如涉及到化学危险品，则必须提供符合国家标准的《材料安全数据表》（MSDS），如石棉等限制使用的物质须避免出现；如果不可避免地作为产品的组成部分出现，则须做好相关的保护以减少设备安装和操作人员接触风险，并在产品说明书中特别声明。

22.8卖方需为到买方现场进行安装、指导安装、调试等工作的人员（包括卖方的承包商人员）购买意外伤害保险，并承担因卖方原因产生的安全事故的全部责任。

## 第二十三章 合同附件

23.1合同附件一：技术协议书

23.2合同附件二：货物总报价清单

23.3合同附件三：保密协议

23.4合同附件四：廉洁协议

## 第二十四章 法定地址及签字

24.1法定地址

买方：重庆长风化学工业有限公司

地址：重庆市长寿区                   邮编：401252

电话：                               传真：

卖方：********

地址：                              邮编：

电话：                               传真：

24.2签字

买方：重庆长风化学工业有限公司	 卖方：*********

法定代表人：			             法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

合同附件一  技术协议书

《详见******技术协议书》

合同附件三  保密协议

保密协议

买方：重庆长风化学工业有限公司

卖方：******

鉴于买卖双方已签署*****设备采购合同，双方知道和了解对方提供或拥有的相关合同、资料和商业、技术等信息（“保密信息”）。经友好协商，双方同意根据本协议约定使用保密信息，内容如下：

1、卖方有权根据*****设备采购工作的需要利用保密信息，但不得将买方的保密信息透露给任何无关的第三方（包括卖方与委托工作、服务无关的工作人员）。

2、本协议的保密义务也包括对双方员工之间或各自员工之间对与自己无关信息的保密。

3、卖方不应为除本协议规定的目的外的任何其他方式或利益而使用或透露任何买方的保密信息。买方不得向其他无关的第三方透露卖方向买方提供的书面文件资料（买方提供的资料和政策法律有规定的除外）和信息。

4、卖方对以下方面的信息没有义务：

（a）在买方向卖方告知信息时，该信息已处于公众领域中；

（b）在买方向卖方告知信息后，该信息非因卖方过错而进入公众领域或已向其他第三方（人）公开；

（c）在买方向卖方告知信息时，该信息系卖方拥有且无任何保密义务的信息；

（d）该信息系由卖方独立创作、开发，没有借助或来源于任何保密信息；或

（e）该信息被媒体、法院或政府机构等披露。

5、本保密协议、保密信息的披露，或向对方披露的保密信息均不得视为向对方授予任何知识产权或与之有关的任何性质的权利。

6、所有保密信息都是基于工作或可能而提供，任何一方都不得通过明示、暗示或其他方式对其准确性、完整性或性能作出保证。

7、所有由买方提供给卖方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为买方的财产，且买方要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。

8、本协议自双方签字盖章之日起生效，自生效日起二十五（25）年内一直保有完全的效力，但提前终止本协议不应豁免卖方在本协议下就终止生效日前提供给卖方保密信息所应履行的义务。

9、任何一方违反本协议而泄密，导致另一方受到损失，违约方应当向另一方赔偿相应的损失。

买方：重庆长风化学工业有限公司       卖方：*******

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

签约时间：                           签约时间：

合同附件四  廉洁协议

廉  洁  协  议

买方：重庆长风化学工业有限公司

卖方：*******

为促进买卖双方工作人员的廉洁自律，确保买卖双方工作人员的从业安全，杜绝在商业活动中的商业贿赂行为，按照有关要求，经双方协商，订立本廉洁协议，以资共同信守。

第一条  买、卖双方应当自觉遵守中华人民共和国有关法律法规以及有关廉洁从业的各项规定。

第二条 买、卖双方在经济交往和业务活动中应坚持公平公正、平等协商、诚实守信和互惠互利的原则，不得损害对方利益。

第三条  买、卖双方应加强廉洁从业管理，若发现对方及其工作人员在经济交往和业务活动中有违反本协议规定的行为，应及时提醒对方予以制止和纠正，直至检举揭发。

第四条  买方及其工作人员不得以任何形式索要卖方回扣等好处费。

第五条  买方及其工作人员不得收受卖方的礼金、有价证券、有价支付凭证和贵重礼品等。

第六条  买方工作人员不得收受卖方提供的通讯工具、交通工具、家具家电、办公用品和房产等。

第七条  买方及其工作人员不得在卖方报销任何应由卖方或个人支付的费用。

第八条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供方便等任何形式的不当利益。

第九条  买方工作人员不得参加卖方安排的可能对公正履行职责有影响的宴请和娱乐活动。

第十条  买方工作人员不得向卖方介绍家属、亲友或其他特定关系人从事与本合同业务有关的经济活动。

第十一条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、有价支付凭证、贵重礼品等。

第十二条  卖方不得为卖方工作人员购置或向买方工作人员馈赠通讯工具、交通工具、家具家电、办公用品和房产等。

第十三条  卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方或个人支付的任何费用。

第十四条  卖方不得以任何理由邀请买方及其工作人员外出旅游、参加可能对公正履行职责有影响的宴请和娱乐活动。

第十五条  卖方及其工作人员应严格遵照合同和协议约定，不得为谋取私利伙同或串通与项目有关的第三方对买方工作人员进行行贿，损害卖方利益。

第十六条  卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方监督机构或买方上级单位举报，买方不得以任何借口对卖方及举报人进行报复。买方对举报属实或严格遵守廉洁协议的卖方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

买方监督机构： 重庆长风化学工业有限公司纪检监察审计部

举报电话：  023-40450121、40450168

第十七条  买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员进行行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同总金额1-5%的违约金。由此给买方所造成的损失均由卖方承担。卖方用不正当手段获取的非法所得由买方予以追缴，买方有权取消违反协议的卖方的投标资格或者单方面终止合同。情节严重的，列入黑名单，三年内不得进入重庆长风化学工业有限公司内的工程、货物、服务等市场。

第十八条  本协议作为《*****设备采购合同 》的附件与该合同具有同等的法律效力。

买方：重庆长风化学工业有限公司       卖方：

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

签约时间：                           签约时间：